YAPAY ZEKA LABORATUVARI

Vibe Coding Yönetişim Kılavuzu

v2.1  —  Hızlı, Güvenli, Standartlara Uygun

| Hazırlayan | Veri ve Yapay Zeka Yönetişimi Müdürlüğü |
| --- | --- |
| Kapsam | AI Lab — İzole Yapay Zeka Laboratuvarı |
| Sürüm | v2.1 ¦ 2025 |
| Gizlilik | DAHİLİ |

# İçindekiler

# 1. Ne, Neden, Kim

Bir cümlede AI Lab AI Lab; banka iç sistemlerinden ağ düzeyinde izole edilmiş, yalnızca sentetik veya kamuya açık veriyle çalışılan, yapay zeka destekli hızlı geliştirme ve prototipleme ortamıdır.

## 1.1 Bu Kılavuz Ne Yapar?

- Fikir alımından canlıya almaya kadar 4 aşamalı süreci tanımlar.

- Hangi ajanın ne zaman devreye girdiğini ve hangi kapının ne anlama geldiğini açıklar.

- Geliştiricinin 'sırada ne var?' sorusunu her adımda yanıtlar.

- MD standartlarını ve güvenlik kurallarını değiştirmeden süreci olabildiğince hızlı tutar.

## 1.2 Roller

| Rol | Kim | Ne Yapar |
| --- | --- | --- |
| Talep Sahibi | Herhangi bir banka çalışanı | Fikri başlatır, formu doldurur, geliştirmeyi yürütür |
| Analitik Danışman | AI Yönetişim ekibi | Başvuruyu değerlendirir, doğru yola yönlendirir |
| Lab Mühendisi | AI Lab teknik ekibi | Ortam atar, prompt/model/ajan danışmanlığı verir |
| YZ / Ar-Ge Mühendisi | Yapay zeka veya AR&GE ekibi | Stage inceleme ve üretim geçiş onayı verir |
| Yönetişim Ajanları | Otomatik pipeline bileşenleri | Güvenlik, mimari, kalite kapılarını kesintisiz denetler |

# 2. Dört Aşamalı Süreç

Her proje aşağıdaki dört aşamadan geçer. Bir aşamanın çıktısı bir sonrakinin giriş koşuludur.

| Aşama | Süre (hedef) | Temel Aktivite | Kapıdan Çıkış Koşulu |
| --- | --- | --- | --- |
| 📋 Başvuru | 1 gün | Talep formu doldur → Analitik danışman ön değerlendirme | Onay kararı alındı |
| 🛠 Geliştirme | Serbest | Ajan destekli kodlama, PR açışı, otomatik kalite & güvenlik taraması | Tüm ajan kapıları yeşil |
| 🧪 Stage | 1–2 gün | Docker imajı, K8s stage deploy, smoke test, YZ/Ar-Ge incelemesi | İnsan onayı alındı |
| 🚀 Production | Aynı gün | Blue-green / rolling deploy, post-deploy izleme, rollback hazır | SLO'lar karşılandı |

## 2.1 Aşama 1 — Başvuru

Talep Platformu üzerinden formu doldur. Analitik danışman 1 iş günü içinde geri döner.

| Form Alanı | Beklenti |
| --- | --- |
| Talep Adı | Kısa ve açıklayıcı başlık |
| Kullanım Amacı | Çözdüğü iş problemi |
| Beklenen Fayda | Ölçülebilir: süre, maliyet, kalite |
| Başarı Kriteri | Sayısal hedef değerler |
| AI Araç / Lisans | Cursor, Copilot, Claude, GPT-4 vb. |
| Proje Türü | Deneysel (PoC) veya Kuruma Entegre |
| Kullanılacak Veri | Sentetik mi? Açık veri mi? Kaynak belirt |

Değerlendirme sonuçları ✅ Onay → Ortam atamasına geç ¦ 🔄 Revizyon → Formu güncelle ¦ ❌ Red → Alternatif kanal ¦ 🔍 SWAT → Multidisipliner inceleme (≤ 5 iş günü)

## 2.2 Aşama 2 — Geliştirme

Onay alındıktan sonra Lab mühendisi ortamı atar ve danışmanlık başlar. Kodlama sürecinde ajanlar arka planda çalışır.

Lab Mühendisi Desteği Prompt mühendisliği • Model seçimi • RAG mimarisi • Ajan kurgusu • Mimari yönlendirme

Her PR açıldığında pipeline otomatik devreye girer:

| # | Pipeline Adımı | Sorumlu | Kapı — Geçiş Koşulu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ⚙️ Build & Lint | Bug Fix Agent | Derleme başarılı, lint temiz |
| 2 | 🔍 Kod Kalitesi | Code Review Agent | Karmaşıklık ve kapsam eşiği aşılmadı |
| 3 | 🏛 Mimari Uyum | Architecture Agent | Architecture Compliance ≥ 85 / 100 |
| 4 | ⚙️ Framework Uyum | Framework Agent | Framework Compliance ≥ 90 / 100 |
| 5 | 🔒 Güvenlik Tarama | Security Agent | Kritik CVE = 0 ¦ Secret tespit = 0 |

Otomatik düzeltme Bug Fix Agent lint, format, import ve basit derleme hatalarını otomatik patch'ler. Güvenlik, mimari veya iş kuralı etkisi olan değişiklikler her zaman insan onayına bırakılır.

## 2.3 Aşama 3 — Stage

Tüm ajan kapıları yeşil olduğunda pipeline otomatik olarak stage adımına geçer.

| # | Adım | Sorumlu | Koşul |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | 📦 Docker İmaj Üretimi | Security Agent | İmaj kurumsal standartta, SBOM üretildi |
| 7 | 🔍 İmaj Güvenlik Tarama | Security Agent | Kritik zafiyet = 0 |
| 8 | 🧪 Stage Deploy | Release Governor | Smoke test geçti, sağlık kontrolleri yeşil |
| 9 | 👤 İnsan Onayı | YZ / Ar-Ge Mühendisi | Stage ortamı incelendi, onay verildi — SLA: 4 saat |

## 2.4 Aşama 4 — Production

İnsan onayının ardından Release Governor nihai kararı verir ve deploy başlar.

| # | Adım | Sorumlu | Koşul |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 🚦 Release Gate | Release Governor | Tüm kapılar yeşil + insan onayı kayıtlı |
| 11 | 🚀 Production Deploy | Release Governor | Blue-green / rolling stratejisi seçildi |
| 12 | 📊 Post-Deploy İzleme | Release Governor | Hata oranı < %1 ¦ P99 latency stabil |

Otomatik Rollback Hata oranı > %1, P99 latency iki katına çıkma veya readiness probe başarısızlığı durumunda Release Governor otomatik rollback başlatır.

# 3. Proje Türleri

Başvuruda proje türünü seç — yönetişim seviyesi buna göre otomatik belirlenir.

| Tür | Tanım & Kapsam | Ek Gereksinimler | Pipeline |
| --- | --- | --- | --- |
| 🧪 Deneysel (PoC) | Kurum entegrasyonu hedeflemeyen araştırma ve deney. Yalnızca sentetik / açık veri. Prod'a taşınmaz. | Temel güvenlik taraması Secret ve veri kuralları Temel kalite kontrol | Tam |
| 🔗 Kuruma Entegre | Üretim sistemleriyle birleşecek veya ileride üretime taşınacak ürünler. Tüm pipeline zorunlu. | OBA/BOA mimari uyumu DIL/VTB standartları Tam CI/CD + K8s | Tam |

Tür yükseltme Deneysel olarak başlayan bir proje, kuruma entegrasyon kararı alınırsa tüm Kuruma Entegre gereksinimlerini karşılayana dek canlıya geçemez. Lab Mühendisi tür yükseltme işlemini yönetir.

# 4. Standartlar ve Ajanlar

## 4.1 MD Dosyaları — Değişmeyen Referanslar

Ajanlar tüm kararlarını bu dosyalara göre verir. Değiştirilemez; güncellendiğinde yeni sürüm yayımlanır.

| MD Dosyası | Kod | Kapsadığı Alan |
| --- | --- | --- |
| Kurumsal Mimari | OBA/BOA-MD-001 | Servis sınırları, mikroservis ayrışımı, entegrasyon kalıpları, frontend & backend katman yapısı |
| Uygulama Güvenliği | GUV-MD-001 | Güvenli kod standartları, SAST, secret yönetimi, container hardening |
| Bilgi Güvenliği | BGV-MD-001 | Veri sınıflandırma, erişim, loglama, DLP ve dışa veri çıkış kısıtları |
| Dil & Sürüm | DIL-MD-001 | .NET, Python, Node.js için kurumca izin verilen dil ve sürüm matrisi |
| Veritabanı | VTB-MD-001 | Desteklenen DB, cache (Redis) ve mesajlaşma (Kafka/RabbitMQ) teknolojileri |

## 4.2 Ajan Referans Kartı

Her ajan tek bir sorumluluk alanına odaklanır. Kapı eşiği aşılırsa merge/deploy otomatik bloklanır.

| Ajan | Ne Kontrol Eder | Blok Koşulu | Referans MD |
| --- | --- | --- | --- |
| 🏛 Architecture Agent | Servis sınırları, bağımlılık kalıpları | Skor < 85 / 100 | OBA/BOA-MD-001 |
| ⚙️ Framework Agent | OBA/BOA framework, katman & paket düzeni | Skor < 90 / 100 | OBA-FE/BE-MD-001 |
| 🔍 Code Review Agent | Kod kokusu, karmaşıklık, test kapsamı | Kapsam < %70 | Kod İnceleme Rehberi |
| 🔒 Security Agent | SAST, dependency & secret & container tarama | Kritik CVE > 0 / Secret bulgusu > 0 | GUV-MD-001 / BGV-MD-001 |
| 🐛 Bug Fix Agent | Derleme & test hataları, otomatik patch | Build hatası devam ediyorsa | DIL-MD-001 |
| 🚦 Release Governor | Tüm kapı sonuçları + insan onayı | Herhangi kapı kırmızı | Tümü |

# 5. Güvenlik — Değiştirilemez Kurallar

Bu kurallar her iki proje türü için de geçerlidir. Hiçbir koşulda esnetilemez.

|  | Kural | Uygulama |
| --- | --- | --- |
| 🔴 | Gerçek banka verisi kullanılamaz | Yalnızca sentetik veya kamuya açık veri; ihlal → Lab erişimi derhal askıya alınır |
| 🔴 | Secret koda gömülemez | Vault veya env variable zorunlu; Security Agent her PR'da tarar, tespit → otomatik blok |
| 🔴 | Kritik CVE ile deploy yapılamaz | Container imajında kritik zafiyet varsa Release Governor dağıtımı durdurur |
| 🟡 | Minimum yetki prensibi | Uygulama yalnızca ihtiyaç duyduğu kaynaklara erişebilir; dış servis eklemek Lab Mühendisi onayı gerektirir |
| 🟡 | Loglar kişisel/hassas veri içeremez | Structured JSON log zorunlu; kişisel tanımlayıcı, hesap no, işlem verisi loglarda yer alamaz |
| 🟡 | İzolasyon kuralı | AI Lab, banka iç sistemlerine, AD/LDAP ve üretim DB'lerine doğrudan bağlanamaz |

# 6. Kalite Kapıları — Tek Bakışta

Aşağıdaki eşiklerden herhangi biri karşılanmazsa pipeline otomatik olarak durur. Değerler müzakere konusu değildir.

| Metrik | Eşik | Geçilmezse | Proje Türü |
| --- | --- | --- | --- |
| Test kapsamı | ≥ %70 | Prod engeli | Her İki |
| Kritik güvenlik bulgusu | = 0 | Deploy durur | Her İki |
| Secret tarama | Temiz | PR blok | Her İki |
| Architecture Compliance | ≥ 85/100 | PR merge engeli | Kuruma Entegre |
| Framework Compliance | ≥ 90/100 | Manuel inceleme | Kuruma Entegre |
| Stage smoke test | %100 geçti | Prod geçiş yok | Her İki |
| Post-deploy hata oranı | < %1 | Otomatik rollback | Her İki |

# 7. Onay Noktaları

İki insan onayı vardır. Geri kalanı ajanlar otomatik yönetir.

| Onay Noktası | Karar Veren | Kapsam | SLA |
| --- | --- | --- | --- |
| Stage Onayı | YZ / Ar-Ge Mühendisi | Stage ortamını incele, teknik ve işlevsel uygunluğu onayla | 4 iş saati |
| Production Onayı | YZ / Ar-Ge Mühendisi | Release notunu ve risk değerlendirmesini incele, prod geçişini onayla | 1 iş günü |

## RACI — Kısaltılmış

| Aktivite | Talep Sahibi | Lab Mühendisi | YZ/Ar-Ge Müh. | Analitik Dan. | Ajan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fikir başvurusu | R/A | C | I | C | — |
| Başvuru değerlendirme | I | C | C | R/A | — |
| Ortam & lisans atama | I | R/A | C | C | — |
| Teknik danışmanlık | C | R/A | C | I | — |
| Ajan kalite denetimleri | I | I | I | I | R/A |
| Stage onayı | I | C | R/A | I | C |
| Production onayı | I | I | R/A | I | C |
| Rollback kararı | I | C | R/A | I | C |

R = Responsible (Yapan)   A = Accountable (Hesap Veren)   C = Consulted (Danışılan)   I = Informed (Bilgilendirilen)

# 8. Docker & Kubernetes — Zorunlu Minimum

Kuruma Entegre projelerde aşağıdakiler olmadan Release Governor üretim geçişine izin vermez.

| Docker | Kubernetes | Gözlemlenebilirlik |
| --- | --- | --- |
| ✔ Kurumsal base imaj ✔ Non-root user ✔ Multi-stage build ✔ SBOM üretimi ✔ Kritik CVE = 0 | ✔ Resource limit & request ✔ Liveness / Readiness probe ✔ HPA tanımlı ✔ Network Policy ✔ Secret → Vault / K8s Secret | ✔ Structured JSON log ✔ /metrics endpoint ✔ Distributed trace (OTEL) ✔ Alert kuralları ✔ Rollback planı test edildi |

Dağıtım stratejisi Standart güncellemeler → Rolling Update ¦ Kritik geçişler → Blue-Green ¦ Kademeli açılım → Canary

# 9. Hız Rehberi — Sık Sorulan Sorular

| Soru | Kısa Cevap |
| --- | --- |
| Başvuruyu nereye yapıyorum? | Talep Platformu → form doldur → Analitik Danışman 1 iş gününde döner. |
| Onay aldım, ne yapıyorum? | Lab Mühendisi seni arar, ortamı kurar, danışmanlık başlar. |
| Ajan benim PR'ımı blokluyor, ne yapmalıyım? | PR yorumundaki bulgu listesini gör, düzelt ve push et. Anlamadığın varsa Lab Mühendisi'ne sor. |
| Gerçek veri kullanabilir miyim? | Kesinlikle hayır. Yalnızca sentetik veya açık veri. İstisna yok. |
| Deneysel projem büyüdü, prod'a taşıyabilir miyim? | Proje türünü 'Kuruma Entegre'ye yükselt → Lab Mühendisi eksikleri listeler → tamamla → normal pipeline. |
| Stage onayı ne kadar sürer? | YZ/Ar-Ge Mühendisi 4 iş saati içinde geri döner. |
| Production'da sorun çıkarsa ne olur? | Hata oranı > %1 ise Release Governor otomatik rollback başlatır. Sonra L2/L3 desteği devreye girer. |
| MD dosyalarını kim günceller? | Veri ve YZ Yönetişimi Müdürlüğü. Güncelleme sonrası ajan kural setleri 5 iş günü içinde yenilenir. |

AI Lab'ın amacı Hızlı geliştir. Standartlara uy. Güvenle canlıya al.